Post Mortem iteração 1

|  |  |
| --- | --- |
| Data início | 02/10/2016 |
| Data fim | 17/10/2016 |

O que estava planejado?

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Estudo sobre Cucumber. | (Todos) |
| Criação do workspace no cloud9. | (Todos) |
| Iniciar o front | (Matheus e Gabriel) |
| Estudo sobre RSpecs | (Todos) |
| Criação dos RSpecs | (Renata e Williams) |
| Reuniões adicionais durante a semana (Segunda e Quarta) | (Todos) |

O que foi feito?

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Estudo sobre RSpecs | (Todos) |
| Criação dos RSpecs | (Renata e Willams) |
| Reuniões adicionais durante a semana (Segunda e Quarta) | (Todos) |
| BDD da iteração 1 | (Renata e Williams) |
| TDD da iteração 1 | (Renata e Williams) |

O que não foi feito?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planejado | Responsável | Motivo |
| Criação do workspace no cloud9 | (Todos) | Precisa de um cartão de crédito para cadastrar. |
| Front e back | (Matheus e Gabriel) | Cronograma apertado para aprender Cucumber, Capybara e Rspec |

O que está planejado para a próxima iteração?

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Iniciar o front | (Gabriel e Matheus) |
| Iniciar o back | (todos) |
| Melhoria BDDs e TDDs | (Renata e Williams) |

Lições aprendidas (Post Mortem / Rationale)

|  |
| --- |
| Aprendido Cucumber, Capybara e Rspec. |
| Aprendido mais sobre cloud9 |
|  |